|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al revisar nuestra carta Gantt, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los plazos establecidos. Las fases de planificación, diseño del sistema, documentación y primeras pruebas funcionales se han desarrollado conforme a lo planificado.  Entre los factores que facilitaron el cumplimiento destacan la buena comunicación interna, la división clara de responsabilidades y el uso de metodologías ágiles (Scrum) que nos permitió organizar las tareas en sprints semanales.  Sin embargo, algunos factores que dificultaron el desarrollo fueron la disponibilidad de tiempo de algunos integrantes, la coordinación en momentos clave del desarrollo y ajustes técnicos necesarios en la integración del sistema de audio y base de datos, lo cual requirió más tiempo de pruebas de lo previsto. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para abordar las dificultades detectadas, implementamos reuniones breves de seguimiento cada semana, enfocadas en resolver bloqueos y redistribuir tareas cuando fue necesario. También reforzamos el uso de herramientas colaborativas como GitHub y Google Drive para mantener la trazabilidad de los avances.  De cara a las próximas etapas, planeamos mantener una comunicación más constante y aplicar revisiones de código conjuntas antes de los merges, con el objetivo de reducir errores e inconsistencias. Además, se incorporará una sesión de revisión funcional antes de cada entrega parcial para asegurar la calidad del producto. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En términos generales, evaluamos nuestro trabajo como positivo y en constante mejora. Hemos mostrado compromiso, responsabilidad y cohesión en la ejecución del proyecto.  Entre los aspectos que destacamos, se encuentra la correcta aplicación de la metodología Scrum, la organización de las tareas y la capacidad de resolver problemas de manera colaborativa.  Como punto de mejora, podríamos fortalecer la documentación técnica y realizar más pruebas unitarias para validar componentes individuales del sistema antes de integrarlos. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de las inquietudes principales que tenemos es cómo optimizar la validación de la interfaz del sistema para garantizar una mejor experiencia de usuario, y qué criterios específicos debería considerar nuestro docente para evaluar esta fase.  También nos gustaría consultar si es recomendable incorporar nuevas herramientas de monitoreo de rendimiento del sistema en esta etapa o esperar hasta la fase de validación final. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Luego de este monitoreo, consideramos ajustar algunas responsabilidades dentro del equipo. Por ejemplo, se reasignan tareas relacionadas con pruebas funcionales y documentación técnica para equilibrar la carga de trabajo.  Además, se incorporará una nueva actividad relacionada con la creación de un manual de usuario y una demostración funcional del sistema New Sound, para preparar la presentación final ante el comité evaluador. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido colaborativo, ordenado y con buena comunicación. Hemos sabido organizarnos, cumplir plazos y apoyarnos mutuamente frente a los desafíos.  Como aspectos positivos, destacamos la disposición de cada integrante para aportar ideas, la responsabilidad compartida y la motivación constante por mejorar el proyecto.  Como aspectos a mejorar, podríamos fortalecer la coordinación en las entregas parciales y promover reuniones de retroalimentación más estructuradas para optimizar los tiempos y la calidad del trabajo conjunto. |