|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al revisar mi carta Gantt, puedo decir que he cumplido con la mayoría de las actividades dentro de los tiempos planificados. Las etapas de diseño, desarrollo inicial del back-end y parte del front-end se ejecutaron según lo programado. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con la integración del sistema de audio y la base de datos tomaron más tiempo del esperado, principalmente por ajustes técnicos y pruebas de compatibilidad.  Entre los factores que facilitaron el cumplimiento destaco la buena comunicación con mis compañeros, la planificación por sprints y el uso de herramientas colaborativas como GitHub y Trello, que ayudaron a mantener el orden y la trazabilidad del avance. Como dificultad, el principal desafío ha sido coordinar los tiempos de trabajo del equipo, ya que cada integrante tiene distintos horarios y responsabilidades externas. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Cuando surgieron problemas o atrasos, propuse realizar reuniones cortas de seguimiento para identificar los bloqueos y buscar soluciones en conjunto. También reforcé el uso de ramas en GitHub para evitar conflictos en el código y mejorar la integración entre los distintos módulos del sistema.  En adelante, planeo enfrentar las dificultades manteniendo una comunicación más constante con el equipo y estableciendo metas semanales más concretas. Además, pienso implementar revisiones cruzadas de código (code review) antes de hacer merges, para detectar errores a tiempo y mantener la calidad del desarrollo. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento, considero que mi desempeño ha sido positivo. He cumplido con las tareas asignadas y he participado activamente en las decisiones técnicas del proyecto. Me siento satisfecho con los avances logrados, especialmente en la estructura del back-end y la conexión entre el front y el servidor.  Entre los aspectos que destaco está la organización del trabajo mediante Scrum, la comunicación con mis compañeros y la capacidad de adaptación frente a los imprevistos. No obstante, creo que puedo mejorar en la documentación técnica, ya que a veces priorizo el desarrollo funcional sobre el registro detallado de los procesos. También me gustaría dedicar más tiempo a las pruebas unitarias para garantizar una mayor estabilidad del sistema. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de revisar el progreso del proyecto, una de mis principales inquietudes es cómo asegurar que la interfaz del sistema realmente entregue una experiencia de usuario fluida e intuitiva. Me gustaría saber qué criterios utilizará el docente para evaluar este aspecto y si existen herramientas recomendadas para medir la usabilidad.  También tengo la duda de si conviene implementar herramientas de monitoreo de rendimiento en esta etapa, o si sería mejor esperar a que el sistema esté más consolidado para obtener resultados más precisos. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Tras esta instancia de monitoreo, considero que es necesario ajustar algunas tareas dentro del equipo. Decidimos redistribuir las actividades relacionadas con las pruebas funcionales y la documentación técnica para equilibrar mejor la carga de trabajo.  Además, consideré importante agregar una actividad enfocada en optimizar la interfaz y la experiencia de usuario, realizando pequeños ajustes visuales y de navegación para entregar una versión más pulida y atractiva de *New Sound* en la presentación final. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido positivo y productivo. Hemos mantenido una comunicación constante y un ambiente de colaboración donde todos aportamos ideas y asumimos responsabilidades. Considero que cada integrante ha mostrado compromiso y disposición para cumplir los objetivos del proyecto.  Entre los aspectos más positivos destacó la organización mediante Scrum, la buena disposición del equipo y la motivación compartida por mejorar el producto final. Como punto a mejorar, creo que podríamos planificar con más anticipación las entregas parciales y realizar reuniones de retroalimentación más estructuradas, para mantener un seguimiento más claro del avance colectivo. |