## Sprint 6: Administración y Aseguramiento de Calidad

Foco Principal: Implementar las herramientas para que los administradores gestionen la plataforma y establecer pruebas automatizadas para asegurar la estabilidad antes del lanzamiento final.

### Sprint Goal (Objetivo)

Habilitar el panel de administración para moderación y métricas, y asegurar la estabilidad del flujo crítico mediante pruebas E2E automatizadas.

### Sprint Backlog (Historias de Usuario)

#### US-013: Panel de Administración (Alta Prioridad)

- Descripción: Como administrador, quiero ver y moderar tracks/usuarios para mantener la plataforma segura.

- Criterios de Aceptación: Listado de usuarios y canciones con filtros; acciones para bloquear usuario u ocultar canción.

- Tareas asignadas:

- Tareas David (BE): Crear endpoints para listar todos los usuarios/tracks (solo admin) y endpoints para cambiar estado (is_active, is_hidden).

- Tareas Gonzalo (FE): Crear vista de "Dashboard Admin". Tablas con buscadores y botones de acción (Bloquear/Ocultar).

#### US-014: Métricas Básicas (Prioridad Media)

- Descripción: Como equipo, quiero ver reproducciones, reseñas y usuarios activos para medir el éxito.

- Criterios de Aceptación: Panel simple que muestre métricas clave (p50/p95 latencia, conteo de usuarios).

- Tareas David (BE): Crear consultas de agregación (COUNT, AVG) en base de datos y endpoint de estadísticas.

- Tareas Gonzalo (FE): Implementar widgets o tarjetas en el Dashboard Admin con los números clave.

#### US-015: Pruebas E2E Smoke (Alta Prioridad)

- Descripción: Como QA, quiero una suite E2E mínima (login, upload, play) para asegurar que lo básico no falle.

- Criterios de Aceptación: CI ejecuta pruebas en cada Pull Request; reporte de resultados.

- Tareas asignadas:

- Tareas Ian (QA/DevOps):

  - Configurar Playwright o Cypress.

  - Escribir scripts que simulen: 1) Login exitoso, 2) Carga de la home, 3) Reproducción de un track. Integrar esto en GitHub Actions.