## Sprint 7: Experiencia Final y Lanzamiento

Nombre del Sprint: "Pulido y Descubrimiento" Foco Principal: Implementar las funcionalidades que enriquecen la experiencia musical (álbumes, cola, home curada) y preparar todo para la entrega final. Nota: Este sprint tiene muchas historias en el backlog original. Se han priorizado las que dan más valor visual y funcional para la demo.

### Objetivo del Sprint

Finalizar la experiencia de descubrimiento y reproducción (Home, Cola, Álbumes) y realizar el despliegue final para la demo.

### Sprint Backlog (Historias de Usuario)

#### US-016: Cola de Reproducción (Prioridad Media)

- Descripción: Como oyente, quiero una cola con siguiente/anterior para escuchar música continua.

- Criterios de Aceptación: Persistencia en la SPA (al navegar no se corta); orden manual.

- Tareas Gonzalo (FE): Modificar el estado global del reproductor (Context/Redux) para manejar un array de canciones (queue) en lugar de una sola.

#### US-017: Gestión de Álbumes (Prioridad Baja - Pero vital para la Demo)

- Descripción: Como artista, quiero agrupar tracks en álbumes.

- Criterios de Aceptación: CRUD de álbum; portada de álbum; orden de pistas.

- Tareas asignadas:

- Tareas David (BE): Crear modelo Album y relación One-to-Many con Tracks. Endpoint para crear álbum.

- Tareas Gonzalo (FE): Vista de "Crear Álbum" en perfil de artista y vista de "Detalle de Álbum" para oyentes.

#### US-019: Home de Descubrimiento (Prioridad Media)

- Descripción: Como oyente, quiero una home curada con secciones para descubrir música.

- Criterios de aceptación: Secciones de "Playlists destacadas", "Trending" y "Nuevos lanzamientos".

- Tarea del equipo: Diseñar la landing page final. Reutilizar componentes de lista de canciones para armar una portada atractiva.

#### US-020: Recuperar Contraseña (Opcional/Stretch Goal)

- Descripción: Como usuario, quiero resetear mi contraseña.