# Product Backlog Priorizado: NewSound

Proyecto: NewSound (Plataforma de Streaming para Músicos Emergentes) Product Owner: Equipo NewSound Metodología: Scrum Total Story Points: 81 SP

## Resumen de Priorización

El backlog está ordenado secuencialmente para garantizar que el MVP sea funcional lo antes posible.

- Fundamentos (Sprint 1-2): Seguridad y Roles (Sin esto, nadie entra).

- Contenido (Sprint 3-4): Carga de Música (Sin esto, el reproductor está vacío).

- Consumo (Sprint 5): Reproductor (El núcleo del negocio).

- Comunidad y Valor (Sprint 6-9): Social, Descubrimiento y Ventas.

## Tabla Maestra del Backlog

| Rank | ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad (MoSCoW) | Est. (SP) | Sprint | Responsable Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | 6. Seguridad | Registro de Usuarios: Como visitante, quiero registrarme seleccionando mi perfil (Oyente o Artista) para crear mi cuenta. | Must Have | 5 | 1 | Backend |
| 2 | HU-02 | 6. Seguridad | Autenticación (Login): Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura (JWT) para acceder a mis funciones privadas. | Must Have | 3 | 2 | Full Stack |
| 3 | HU-03 | 3. Perfiles Artistas | Subir Música (Upload): Como Artista (Rol 2), quiero subir archivos de audio y portada para publicarlos. (Nota: Integración Cloudinary) | Must Have | 8 | 3 | Integración |
| 4 | HU-04 | 3. Perfiles Artistas | Gestión de Álbumes: Como Artista, quiero organizar mis canciones en Álbumes o EPs para mostrarlos ordenados. | Must Have | 5 | 4 | Backend |
| 5 | HU-05 | 1. Reproductor | Reproductor Global: Como Oyente, quiero escuchar música sin interrupciones mientras navego por la web. | Must Have | 8 | 5 | Frontend |
| 6 | HU-06 | 1. Reproductor | Playlists: Como Oyente, quiero crear listas de reproducción personalizadas. | Must Have | 5 | 5 | Full Stack |
| 7 | HU-07 | 4. Críticas | Publicar Reseñas: Como Usuario, quiero calificar y comentar un álbum para compartir mi opinión. | Should Have | 5 | 6 | Backend |
| 8 | HU-08 | 4. Críticas | Filtrar Reseñas: Como Usuario, quiero ordenar las reseñas por fecha o calificación. | Should Have | 3 | 6 | Backend |
| 9 | HU-10 | 2. Red Social | Feed de Actividad: Como Usuario, quiero ver qué hacen las personas a las que sigo. | Should Have | 8 | 7 | Frontend |
| 10 | HU-09 | 2. Red Social | Seguir (Follow): Como Usuario, quiero seguir a artistas para conectar con ellos. | Should Have | 3 | 7 | Full Stack |
| 11 | HU-11 | 5. Descubrimiento | Búsqueda: Como Usuario, quiero buscar canciones o artistas por nombre. | Could Have | 5 | 7 | Full Stack |
| 12 | HU-12 | 5. Descubrimiento | Novedades: Como Usuario, quiero ver los últimos lanzamientos en el inicio. | Could Have | 3 | 7 | Backend |
| 13 | HU-13 | Extra: Monetización | Compra de Merch: Como Oyente, quiero comprar productos usando PayPal. | Should Have | 8 | 8 | Integración |

## Definición de Done (DoD)

Para que cualquier ítem del backlog se considere "Terminado" y pueda moverse a producción, debe cumplir:

- Código completo y subido al repositorio (GitHub).

- Pruebas unitarias básicas pasadas (Backend).

- Funcionalidad verificada en entorno de staging (Frontend conectado a API).

- Criterios de Aceptación de la Historia cumplidos.

- Sin bugs críticos abiertos.

## Glosario de Estimación (Fibonacci)

- 3 SP: Tarea pequeña, riesgo bajo (ej. Login, Filtros).

- 5 SP: Tarea media, esfuerzo estándar (ej. CRUD, Búsqueda).

- 8 SP: Tarea grande, complejidad técnica o integración externa (ej. Upload, Pagos, Reproductor).