# User Story Mapping: NewSound

Proyecto: Plataforma de Streaming para Músicos Emergentes Fecha: 20/11/2025 Integrantes: David Araya, Gonzalo Meza, Ian Navarrete

## 1. Estructura del Mapa

- Eje Horizontal (Narrativa del Usuario): El viaje que realizan los usuarios (Artistas y Oyentes) a través del sistema, desde el registro hasta la monetización.

- Eje Vertical (Prioridad/Lanzamientos): Cómo se divide el desarrollo en entregas incrementales (Sprints) para asegurar valor constante.

## 2. Backbone (Actividades Principales)

Estas son las grandes etapas del flujo de usuario que organizan las historias.

| 1. Acceso y Cuenta | 2. Gestión de Catálogo | 3. Descubrimiento | 4. Reproducción (Core) | 5. Comunidad | 6. Monetización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El usuario entra y configura su identidad. | El Artista (Rol 2) sube su música. | El Oyente busca qué escuchar. | El Oyente consume el contenido. | El usuario opina y conecta. | El usuario apoya económicamente. |

## 3. El Mapa (Slices de Lanzamiento)

### Slice 1: "Cimientos y Contenido" (MVP Técnico)

Objetivo: Construir la base segura y poblar la BD con música. Sin esto, la app está vacía. Sprints 1-4

| Acceso y Cuenta | Gestión de Catálogo | Descubrimiento | Reproducción | Comunidad | Monetización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Registro (Backend valida Rol 1 o 2) | HU-03: Subir Música (Integración Cloudinary - Solo Rol 2) |  |  |  |  |
| HU-02: Login JWT (Seguridad) | HU-04: Crear Álbumes (Organización lógica) |  |  |  |  |
| HU-03a: Perfil Básico (Avatar/Bio) |  |  |  |  |  |

### Slice 2: "Experiencia de Escucha" (MVP Funcional)

Objetivo: El "Core Business". Que la música suene y se pueda organizar. Sprint 5

| Acceso y Cuenta | Gestión de Catálogo | Descubrimiento | Reproducción | Comunidad | Monetización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HU-05: Player Global (Persistencia SPA) |  |  |
|  |  |  | HU-06: Playlists (CRUD Listas) |  |  |

### Slice 3: "Comunidad y Valor" (Versión 1.0)

Objetivo: Retención de usuarios y generación de ingresos. Sprints 6-9

| Acceso y Cuenta | Gestión de Catálogo | Descubrimiento | Reproducción | Comunidad | Monetización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HU-11: Búsqueda (Texto/Género) |  | HU-07: Reseñas (Calificación) | HU-13: Merch (Integración PayPal) |
|  |  | HU-12: Novedades (Feed Home) |  | HU-08: Filtros (Ordenar opiniones) |  |
|  |  |  |  | HU-09: Seguir (Follow Artista) |  |
|  |  |  |  | HU-10: Feed Actividad (Social) |  |

### Slice 4: "Futuro / Post-Asignatura" (Versión 2.0)

Objetivo: Escalar y mejorar la retención a largo plazo (Deuda Técnica).

| Acceso y Cuenta | Gestión de Catálogo | Descubrimiento | Reproducción | Comunidad | Monetización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login Social (Google/FB) | Dashboard Analíticas | Algoritmo Recomendación (ML) | Modo Offline (App Móvil) | Chat Directo | Suscripciones Recurrentes |
|  |  |  |  | Compartir en RRSS |  |

## 4. Justificación del Corte (Slicing)

- Corte 1 (Fundamentos): Decidimos no desarrollar el reproductor hasta que existiera música en la base de datos. Por eso, las herramientas del Artista (Rol 2) y la subida a Cloudinary se priorizaron antes que la experiencia del oyente.

- Corte 2 (Reproducción): Una vez con contenido, el foco fue el Front-End (Gonzalo) para asegurar que el streaming funcionara sin cortes, lo cual es el riesgo técnico más alto de cara al usuario final.

- Corte 3 (Social/Ventas): Las reseñas y la tienda (PayPal) se dejaron para el final porque agregan valor sobre una experiencia ya funcional. Si se nos acaba el tiempo, el proyecto sigue siendo un reproductor válido (MVP), aunque sin parte social.